Numer sprawy P/36/09/2020/MWK                                                               Starachowice dn. 29.09.2020r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 583672-N-2020 z dnia 11.09.2020r./

na wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji

w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja z Ministerstwa

Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanymi

a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Pytanie nr 1

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym określonego w ogłoszeniu terminu zakończenia prac. Zakres prac i dostaw komponentów (w tym zagranicznych) uniemożliwia naszym zdaniem przekazanie przedmiotu przetargu

na dzień 10-12-2020, zważywszy termin składania ofert tj. 28-09-2020.

Czy wobec nierealnego naszym zdaniem terminu wykonania, istnieje możliwość jego przedłużenia?

Jeśli tak to o jaki okres?

Ad. 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 05.02.2021r.

Pytanie nr 2

Po szczegółowym zapoznaniem się z pełnym zakresem prac w obiekcie, wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia prac. Naszym zdaniem, konieczny zakres prac projektowych, adaptacyjnych i budowlano–montażowych wymaga znacznego wydłużenia okresu realizacji.

W naszej opinii, realny termin oddania przedmiotu zamówienia to 28-02-2021.

Czy zatem istnieje możliwość takiego wydłużenia?

Ad. 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 05.02.2021r.

Pytanie nr 3

Gdzie są zamieszczone rysunki -rzuty architektoniczne piętra, którego ma dotyczyć opracowanie oraz kondygnacji technicznej.

Ad. 3: Rzuty VII piętra, poddasza i dachu budynku „A” PZOZ zostały w dniu 22.09.2020r. załączone do dokumentacji

przetargowej, opublikowanej na stronie internetowej szpitala  http://zoz.starachowice.sisco.info/

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………….     				                  podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl