UMOWA Nr ZO/02/05/2021/RK

zawarta w dniu 04.05.2021 r. w Starachowicach  pomiędzy:

POWIATOWYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ z siedzibą ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice,   NIP: 664-18-73-185 REGON: 291141752 reprezentowanym przez:

Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Grzegorza Kaletę

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………….

Z siedzibą: ………………………….,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod  nr KRS: ……….., nr NIP: ………., REGON: …………

reprezentowanym przez:

- ………………………….

- …………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego znak sprawy: ZO/02/05/2021/RK i na podstawie oferty została zawarta umowa zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są roboty remontowe na terenie budynku kuchni Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

§ 2

Zakres remontów

- Demontaż istniejących metalowych koryt ściekowych wraz z rusztem i obramowaniem z kątownika

- Montaż systemowych modułowych koryt z blachy nierdzewnej z wyprofilowanym spadkiem o długości dokładnie jak już istniejących odpływów i szerokości 300 mm, jak istniejące

- Wymiana wpustów kanalizacyjnych z ich uszczelnieniem

- Obróbka nowych koryt i uszczelnienie połączeń z posadzką istniejącą

§ 3

Osoby uczestniczące przy realizacji umowy

  - Przez okres trwania Umowy, Wykonawca zapewnia, iż będzie dysponował wszystkimi osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z zakresem remontów 
i ofertą.

  - Ze strony Zamawiającego, jako  osoby  upoważnione  do  kontaktów  w  sprawie  realizacji  Umowy i nadzorowania jej realizacji wyznacza się:

  - P. Grzegorz Bojara – Główny Specjalista ds. Technicznych, telefon: 41 273 9980, e-mail: g.bojara@szpital.starachowice.pl  - w zakresie: sprawy merytoryczne;

  - P. Zbigniew Kawałek – Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych, telefon: 41 273 9841, e-mail: kawalek@szpital.starachowice.pl  - w zakresie: sprawy proceduralne;

  - Zamawiający zastrzega możliwość zawiadomienia właściwej Inspekcji Pracy w sytuacji kiedy będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do zatrudnienia przez Wykonawcę osób w sposób wymagany umową i przepisami prawa ogólnie obowiązującymi.

  - Wszelką korespondencję, w formie pisemnej, należy kierować na adres:

- Wykonawca - ……………………………………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający – Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

§ 4

Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowe w terminie do dn. 30 .06.2021 r.

- Zakończenie robót remontowych  zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron.

§ 5

Wynagrodzenie i sposób płatności

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 109 273,20  PLN (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy 20/100), w tym podatek VAT.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji i zmianom.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, (także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych remontów,), koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów i inne opłaty, które mogą wystąpić przy wykonaniu Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT).

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia.

- Rozliczenia za realizację Umowy nastąpi fakturą końcową.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego tj. ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Strony Protokół zdawczo-odbiorczy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy: nr konta …………………………………………  zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

- Strony ustalają, że datą zapłaty faktur VAT będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Rękojmia i gwarancja

  - Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość realizacji Umowy zwłaszcza w zakresie:

  - zgodności z ofertą;

  - zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami technicznymi oraz normami państwowymi;

  - Termin gwarancji:

    - na wykonane roboty  i na zamontowane materiały i urządzenia wynosi 60 miesięcy;

    - w przypadku gdy gwarancja producenta na zamontowane materiały jest dłuższa – zgodnie
 z gwarancją producenta.

  - Okres rękojmi na wszystkie wykonane prace remontowe wynosi 5 lat.

  - Okres gwarancji i i rękojmi liczy się od daty podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac zasad bezpieczeństwa i nie zakłócania funkcjonowania placówki Zamawiającym ponad potrzebę wynikającą z realizacji niniejszej Umowy.

§8.

Kary umowne

    - W przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy - w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 w tym, w szczególności: za niedotrzymanie terminu realizacji niniejszej umowy,

  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu Wad lub Usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia Wad lub Usterek, łącznie nie więcej niż 
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

  - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.;

  - za każdy  przypadek nieprzestrzegania wynikających z przepisów warunków bhp lub ppoż. w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przez osobę wskazaną 
w §3 ust. 2, pkt. 1

    - W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji Umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, wraz z aktami wykonawczymi do tychże ustaw

  - Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa

- Oferta wykonawcy

  - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

  - Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY